SMLOUVA  O  DÍLO – vzor-

uzavřená podle § 536 následujícího zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění,

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Smluvní strany:

Miroslav Němec

se sídlem: 		Brodecká 466, 257 41 Týnec nad Sázavou

zastoupena: 	Miroslavem Němcem, majitelem

IČ:	 			68389205

DIČ: 			CZ6809271271

(dále jen "objednatel") na straně jedné,

a

xxxxxxxxxxxx

se sídlem: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:				xxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: 			CZxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tuto

s m l o u v u   o   d í l o :

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava budovy - obnova vstupního rizalitu a rekonstrukce prostor v 1. NP kulturní památky - objekt Společenského centra v Týnci nad Sázavou Klusáčkova  2, stav. parc. č. 85/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou v rámci projektu „Společenské centrum Týnec otevřené všem“ (dále jen „dílo“), za podmínek dále stanovených.

II. Specifikace díla

1.	Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele zajistí opravu budovy - vstupního rizalitu, hlavního vstupu a rekonstrukci prostor v 1. NP kulturní památky - objektu Společenského centra v Týnci nad Sázavou dle zpracovaného projektu firmou AGROPROJEKT PRAHA s.r.o., v souladu se Souhlasem s provedením ohlášené stavby a v rozsahu prací uvedeném v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí této smlouvy

2. Kvalitativní a technické podmínky dodávky stavby jsou vymezeny realizační projektovou dokumentací vypracovanou v prosinci 2011 firmou AGROPROJEKT PRAHA s.r.o. a aktualizovanou v květnu 2013.

III. Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel se zavazuje včas a v potřebném rozsahu zhotoviteli poskytnout potřebné informace a součinnost, nutné k realizaci díla, zejména:

- zpracovaný odborný projekt

- zpřístupnění prostor, které jsou předmětem rekonstrukce před zahájením realizace oprav.

- Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli pouze nezávadné podklady (zejména s ohledem na původ, obsah, formu a kvalitu). V opačném případě je zhotovitel oprávněn vyloučit závadné podklady ze zpracování a objednateli vrátit.

- Objednatel předá staveniště v rozsahu - přístupová cesta, napojení na elektrický proud, zabezpečení proti krádežím apod.

- Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a ve stanovené lhůtě zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo předá v souladu s podmínkami stanovenými v čl. V. této smlouvy. Porušením tohoto závazku zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za případné vady dokončeného díla.

- Zhotovitel je povinen dílo zhotovit v termínu stanoveném touto smlouvou.

V. Termín dokončení a předání díla.

Zhotovitel se zavazuje:

- Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dnů před odevzdáním díla vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku k jeho převzetí. Objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku datum přejímky.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo v daném termínu do 28. února 2014.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.

- O předání a převzetí díla bude sepsán zápis – předávací protokol, který bude obsahovat zejména:

- označení díla

- označení objednatele

- označení zhotovitele

- identifikace smlouvy

- další údaje dle smluvního ujednání obou stran.

  - Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním.

  - Objednavatel se stává vlastníkem díla podle § 542 odst. 1 obchodního zákoníku předáním poslední části díla zhotovitelem

VI. Cena díla.

- Cena díla je stanovena dohodou ve výši  ………………… ,- Kč bez DPH. K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

- Cena zahrnuje veškeré práce dle čl. II.

- Cena díla nezahrnuje náklady spojené s odstraněním zjištěných nedostatků před předáním díla.

VII. Fakturace, úhrady.

1.     Objednatel uhradí cenu díla na základě zhotovitelem vystavených faktur. Faktury zhotovitel vystaví a předá objednateli současně s předáním jednotlivých dokončených prací po jejich schválení a převzetí objednatelem.

2. Faktura pro objednatele bude vyhotovena ve dvou originálech a v poznámce faktury bude uvedeno „Společenské centrum Týnec otevřené všem“.

3.    Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů. V případě prodlení úhrady je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VIII. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná plynout dnem předání a převzetí díla.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňování vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IX. Porušení smluvních podmínek.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle článku VIII. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za vadu a každý den prodlení.

- Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Od smlouvy je možné odstoupit jen v případech a za podmínek daných “OZ”.

XI. Závěrečná ustanovení

- Veškeré záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

- Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběmi smluvními stranami.

- Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Smlouva zaniká splněním předmětu smlouvy, dohodou obou stran, odstoupením některé ze smluvních stran od smlouvy.

- Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel.

V Týnci nad Sázavou dne ……….. 2013

…………………………………..						…………………………………..

za objednatele												za zhotovitele

Miroslav Němec, majitel firmy								XXXXXXXXXX